Revisionsguide för underhåll i kommunala fastigheter: det här tittar revisorer på (och de 10 vanligaste bristerna)

Kort sammanfattning (30 sek)

Om du jobbar med kommunala fastigheter vet du redan att “underhållsplan” inte är en PDF som blir klar – det är ett arbetssätt. I offentliga revisionsgranskningar återkommer samma brister gång på gång: plan saknas eller blir för kortsiktig, prioritering är svår att motivera, budget kopplas svagt till behov och uppföljningen blir för tunn. Den goda nyheten: du kan täppa till mycket av det här med ganska konkreta steg – och med ett systemstöd som gör planen levande, spårbar och rapporterbar.

Tre saker du kan göra redan i veckan:

- Sätt en tydlig planhorisont och standardisera strukturen (så du slipper börja om).

- Gör prioritering och beslut synliga (så du kan förklara “varför”).

- Skapa spårbarhet: vad ändrades, vad beslutades och vad blev utfört.

I den här serien

- Revisionsguide (den här artikeln)

- [Länk: Revisionssäker underhållsplan i praktiken – horisont, paket/mallar, ändringslogg och rapporter]

- [Länk: Plan–budget–utfall utan krångel – spårbarhet och avsättningar]

- [Länk: Prioritera rätt när allt inte ryms – risk, eftersatt och beslut som håller i revision]

- [Länk: Statusunderlag och rondering enligt AFF – minska akuta fel och håll planen relevant]

Varför revisionen bryr sig (och varför du också gör det)

Revisionen granskar inte underhåll för att vara “petig”. De granskar det för att brister i underhållsplanering snabbt blir:

- Driftstopp och arbetsmiljöproblem (fukt, ventilation, el, tak, lås, brand, säkerhet).

- Ryckig ekonomi (akuta reparationer blir dyrare, planerat trängs undan, skuld byggs upp).

- Svaga beslutsunderlag (svårt att motivera prioritering och finansiering, särskilt i politiska forum).

I praktiken handlar granskningarna om en enkel fråga:
Har ni kontroll över beståndets skick och kan ni visa att ni jobbar systematiskt – inte reaktivt?

Vad revisorer typiskt granskar (de återkommande kontrollpunkterna)

Även om rubrikerna varierar mellan kommuner och byråer följer granskningarna ofta samma kedja:

- Styrning och ansvar
Vem äger planen? Vem beslutar prioritering? Hur ser samarbetet ut mellan förvaltning, verksamheter och eventuella bolag?

- Mål/ambitionsnivå
Har kommunen definierat vilken standard man försöker upprätthålla? (Annars blir “rätt nivå” en känsla.)

- Statusunderlag
Hur vet ni fastigheternas status? Hur dokumenteras besiktningar/inventeringar och hur ofta?

- Underhållsplanens kvalitet
Finns plan? Är den heltäckande? Har den rätt horisont? Är den uppdaterad och använd i vardagen?

- Prioritering och risk
Finns kriterier? Görs risk- och konsekvensbedömning när åtgärder skjuts?

- Budget och finansiering
Utgår budget från behov eller ram? Finns logik mellan plan–budget–utfall?

- Uppföljning och rapportering
Följer ni upp mer än kronor? Kan ni visa vad som planerades och vad som faktiskt blev gjort?

- Systemstöd och spårbarhet
Finns datakvalitet, historik och “audit trail” – eller sitter allt i Excel och i huvudet på en person?

- Underhållsskuld/eftersatt underhåll
Är den kartlagd? Kan ni beskriva storlek/utveckling och strategi?

- Koppling till lokalförsörjning/investering (ibland)
Vad är underhåll vs investering? Hur samordnas det?

De 10 vanligaste bristerna (kortversion)

Här är den konsoliderade “topplistan” från vårt underlag av offentliga revisions-/granskningsrapporter (svenska kommuner, exkl. de största storstäderna), sammanställd till tydliga teman:

- Underhållsplan saknas eller håller inte över tid (för kort horisont, inte heltäckande eller inte uppdaterad).

- Otydlig ambitionsnivå/standard – man kan inte säga vilken nivå man försöker upprätthålla.

- Underhållsskuld/eftersatt underhåll är inte tillräckligt kartlagd eller saknar strategi.

- Budget kopplas svagt till behov – ram styr mer än plan.

- Prioriteringsordning saknas – risk/konsekvens blir för lite dokumenterad.

- Reaktivt läge – akuta reparationer tränger undan planerat underhåll.

- Systemstöd/datakvalitet brister – Excel, personberoende och låg spårbarhet.

- Uppföljning och rapportering är för tunn – svårt att visa plan–beslut–utfört.

- Roller/ansvar och samverkan är otydliga – glapp mellan funktioner.

- Behovsfångst är osystematisk – problem syns först när det blivit felanmälan.

Vill du fördjupa dig i varje punkt?

- [Länk: Revisionssäker underhållsplan i praktiken] (1, 7)

- [Länk: Plan–budget–utfall utan krångel] (4, 8)

- [Länk: Riskbaserad prioritering & underhållsskuld] (3, 5, 6)

- [Länk: Statusunderlag & rondering enligt AFF] (10, 6)

Självtest för fastighetschef: 10 ja/nej (som avslöjar var ni får anmärkning)

Svara snabbt. Många “nej” = du vet exakt var du ska börja.

- Har vi en fastställd underhållsplan med tydlig horisont?

- Är planen heltäckande (alla relevanta fastigheter/byggnader) och på rätt nivå?

- Har vi en rutin för att planen revideras (minst årligen) – och att det syns?

- Kan vi visa vad som ändrats senaste 12 månaderna (post, från → till, datum)?

- Har vi dokumenterade prioriteringsprinciper (så du kan förklara “varför X före Y”)?

- Kan vi visa vilka poster som är eftersatta (och varför de skjutits)?

- Kan vi ta fram en rapport som visar kommande 5/10 år per fastighet/byggnad?

- Kan vi ta fram ett budgetunderlag från planen utan “manuell excelkväll”?

- Kan vi visa planerat vs beslutat vs utfört (inte bara kronor, utan åtgärdsnivå)?

- Har vi någon form av löpande bevakning (t.ex. rondering) som fångar problem tidigt?

“Så här brukar det se ut när det fungerar”

När kommuner får ordning på det revisionen tittar på så är det sällan “magiskt”. Det brukar handla om att man får tre saker att sitta:

1) Planen blir ett levande verktyg

Inte en PDF som uppdateras vart tredje år. Det syns i att:

- planen har tydlig horisont (och den hålls konsekvent),

- standardinnehåll finns (så du slipper uppfinna hjulet),

- ändringar loggas och blir möjliga att följa upp.

Hur ert system hjälper här:

- Planhorisont (base case kan vara lång, men kan kortas).

- Paket (standardpaket + egna) per fastighet som sedan justeras.

- Arbetsyta/kanban som gör att uppdatering inte blir en “projektvecka”.

- Ändringslogg på postnivå (från värde → till värde).

2) Prioriteringen går att motivera – även när allt inte ryms

Det blir alltid trångt i budget. Skillnaden är om du kan visa:

- vilka kriterier som gäller,

- vad som är risk/konsekvens,

- vad som skjutits och varför.

Hur ert system hjälper här:

- Flaggor (t.ex. Besiktas, Risk, Investering, Miljöpåverkan).

- Status per post (planerad, akut, eftersatt, beslutad, utförd).

- Analysfliken med diagram och klickbara detaljer + AI-stödda analysrapporter (kvalitet/kontroll/besparing) som råd till användaren.

3) Rapporteringen blir enkel (så du kan svara på frågor utan handpåläggning)

Revisionens och ledningens frågor landar ofta i: “visa underlaget”. Då vill du kunna plocka fram:

- plan per fastighet/byggnad/period,

- urval på risk, eftersatt, investering, miljö,

- beslutad vs utförd,

- bilagor (foton, dokument) kopplade till rätt objekt.

Hur ert system hjälper här:

- Rapportfliken där man bygger rapport med valt innehåll och urval.

- Bilagor/foton kopplade till fastighet, byggnad, komponent eller planpost.

- Dataverktyg för att flytta/manipulera många poster snabbt (praktiskt när man reviderar).

30-dagarsplan: praktiskt upplägg som fastighetschef kan driva

Det här är upplagt så att du kan “komma i mål” utan att störa driften.

Vecka 1: Sätt struktur och horisont

- Bestäm planhorisont (realistiskt och konsekvent).

- Lägg standardinnehåll via paket (och skapa egna paket där ni behöver).

- Säkerställ att alla fastigheter/byggnader finns i register och att grunddata är rimlig.

Systemstöd som hjälper: fastighetsregister + paket + guide (modell/import).

Vecka 2: Gör prioriteringen synlig

- Sätt enkla prioriteringsprinciper (1 sida räcker som start).

- Använd flaggor och status för att markera risk, eftersatt, investering.

- Arbeta i kanban/arbetsyta för att göra planering mer driftvänlig.

Systemstöd som hjälper: arbetsyta + flaggor/status + analys.

Vecka 3: Skapa rapportpaket och uppföljningsvy

- Skapa 2–3 standardrapporter:

  - “Kommande 5 år – per fastighet”

  - “Risk/eftersatt – urval och motivering”

  - “Beslutad/utförd – vad hände i år?”

- Sätt en enkel rutin: månads- eller kvartalsvis uppdatering.

Systemstöd som hjälper: rapportflik + ändringslogg + påminnelser.

Vecka 4: Lägg på löpande bevakning (så planen håller sig relevant)

- Om ni jobbar med tillsyn/skötsel: etablera rondering enligt AFF med planering och mobilapp.

- Bestäm en tröskelregel: “När ska ett fynd bli en planpost?” (manuell bedömning, men tydlig rutin).

Systemstöd som hjälper: rondering (planering–uppföljning–analys) + mobilapp.

CTA: vill du göra detta enkelt?

Om du vill ha ett snabbt underlag för att komma igång:

- Ladda ner: Revisionschecklista för underhåll i kommunala fastigheter (PDF)

- Se exempel: 3 rapportmallar som gör revision/ledning nöjda (plan, risk/eftersatt, utfört)

- Prova guidad uppstart: skapa plan via modell eller import (Excel/PDF) och få struktur på paket direkt

(Lägg gärna dessa som knappar + en kort formulär-CTA i slutet.)

## Revisionsaspekter → vad de frågar → så svarar fastighetschefen (och vilket bevis du visar)

Syftet: när du får en fråga från revision, nämnd, ledning eller verksamhet ska du veta vad du ska visa.

| Revisionsaspekt | Typisk fråga i vardagsspråk | Så svarar du (praktiskt) | Vad du visar (bevis) | Hur Janus stöttar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Styrning & ansvar | Vem äger planen och vem beslutar? | Peka ut ansvar och beslutsgång + återkommande uppföljning | Ansvarsfördelning + uppföljningsrutiner | Roller/ansvar (vyer) + ronderingansvar + rapporter |
| Mål/ambitionsnivå | Vilken nivå försöker ni hålla? | 1 sida policy: ambitionsnivå + prioriteringsprinciper | Policybilaga i rapport | Rapportbyggare + struktur via flaggor/status |
| Statusunderlag | Hur vet ni status och behov? | Besiktning/utredning där det behövs + rondering som löpande signal | Dokument/bilder kopplat till objekt | Bilagor kopplade till fastighet/byggnad/komponent/planpost + rondering |
| Underhållsplanens kvalitet | Har ni en plan som lever? | Visa horisont, täckning, senaste revidering och ändringar | Planrapport + ändringslogg | Planhorisont + paket + arbetsyta + ändringslogg |
| Prioritering & risk | Varför gjorde ni X före Y? | Hänvisa till prioriteringsprincip + visa risk/konsekvens | Beslutslogg + risk-/eftersatt-rapport | Flaggor + status + rapporturval + arbetsyta |
| Budget & finansiering | Utgår budget från behov? | Konsekvent metod: planpris → uppdatera vid beslut | Budgetrapport per urval | Pris per post + ändringslogg + rapporter + avsättningsanalys |
| Uppföljning | Vad blev gjort och vad sköts upp? | Kvartalsvis uppföljning av status | Planerat/beslutat/utfört/eftersatt | Statusfält + rapportflik + ändringslogg |
| Systemstöd & datakvalitet | Är informationen spårbar och aktuell? | Visa att ni undvikit “parallella sanningar” | Ändringslogg + standardrapporter | Ändringslogg + dataverktyg + rapportbyggare |
| Underhållsskuld | Hur hanterar ni eftersatt? | Synliggör eftersatt + risk, följ utveckling och finansieringsbehov | Eftersatt/risk-rapport + avsättningar | Status “eftersatt” + flagga “Risk” + avsättningsanalys |
| Underhåll vs investering | Vad är underhåll och vad är investering? | Särredovisa och var konsekvent | Investering-urval i rapport | Flagg “Investering” + rapporturval |