MALL: Arshjul_for_uppdatering_underhallsplan

Kort beskrivning: Årshjul som visar när underhållsplanen bör följas upp, kopplas till budget, kommuniceras och dokumenteras – enkelt att sätta som rutin.

Mallinnehåll

Syfte

Skapa en återkommande process där underhållsplanen driver beslut, budget och genomförande – istället för att bli ett “dokument i en mapp”.

När använder du mallen?

- När ni vill skapa en tydlig rutin för året.

- Vid styrelsebyte (för att förklara när vad ska göras).

- När ni vill koppla planen tydligare till budget och stämma.

Instruktion

Steg 1: Välj vilka månader som passar er förening (justera vid behov).

Steg 2: Sätt ansvarig för varje aktivitet.

Steg 3: Lägg in datum i kalendern och följ upp nästa år.

Årshjul – underhållsplan (förslag)

| Period | Aktivitet | Resultat | Ansvarig | Klart datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan–Feb | Samla underlag (utfall, fakturor, garantier, protokoll) | Underlag redo |  |  |
| Mar | Uppdatera underhållsplan (genomfört + nya behov) | Reviderad plan v1 |  |  |
| Apr | Prioritera åtgärder (risk/konsekvens vs budget) | Prioriteringslista |  |  |
| Maj | Planera upphandling/projektering för större åtgärder | Projektplan |  |  |
| Jun–Aug | Genomför åtgärder (löpande uppföljning) | Statusrapport |  |  |
| Sep | Budgetarbete kopplat till planens 1–3 år | Budgetförslag |  |  |
| Okt | Beslut i styrelsen (åtgärder, avsättning) | Beslutsprotokoll |  |  |
| Nov | Kommunikation till medlemmar (kommande åtgärder/påverkan) | Infobrev/Q&A |  |  |
| Dec | Årsavslut: dokumentera, säkra filer, planera nästa års uppföljning | Arkiv + datum bokat |  |  |

Dokumentation – minimiarkiv (check)

☐ Avtal/offerter
☐ Fakturor/utfallskostnader
☐ Garantier och slutbesiktning
☐ Fotodokumentation före/efter
☐ Protokoll (beslut/byggmöten)

Noteringar

Tips: Det viktigaste är att ni bestämmer “en månad” för uppdatering och håller den varje år.