MALL: Arshjul_styrelsens_underhallsarbete

Kort beskrivning: Årshjul som ger styrelsen en enkel rutin för budget, översyn, stämma, upphandling, genomförande och uppföljning – så underhållsplanen blir en del av styrelsearbetet.

Mallinnehåll

Syfte

Skapa en tydlig återkommande process där underhållsplan, budget och genomförande hänger ihop – och där ansvar och tidpunkter är tydliga.

När använder du mallen?

- När ni vill införa en fast rutin för året.

- Vid styrelsebyte för att få kontinuitet.

- När underhållsplanen finns men inte används aktivt.

Instruktion

Steg 1: Anpassa månader/perioder efter er förenings kalender.

Steg 2: Sätt ansvariga roller (inte bara personer).

Steg 3: Lägg in datum i kalendern och följ upp varje år.

Årshjul – styrelsens underhållsarbete

| Period | Aktivitet | Underlag / resultat | Ansvarig roll | Klart datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan–Feb | Samla underlag (utfall, fakturor, garantier, protokoll) | Underlag mappat och komplett |  |  |
| Mar | Revidera underhållsplan (genomfört + nya behov) | Reviderad plan v1 |  |  |
| Apr | Prioritera åtgärder (risk, konsekvens, ekonomi) | Prioriteringslista + beslut |  |  |
| Maj | Planera upphandling/projektering (större åtgärder) | Tidplan + ansvar |  |  |
| Jun–Aug | Genomför åtgärder / följ upp | Statusrapport + avvikelser |  |  |
| Sep | Budgetarbete kopplat till plan (1–3 år) | Budgetförslag |  |  |
| Okt | Styrelsebeslut om åtgärder och avsättning | Protokoll + plan v2 |  |  |
| Nov | Kommunikation till medlemmar (kommande åtgärder) | Infobrev + Q&A |  |  |
| Dec | Årsavslut: arkivera och boka nästa års översyn | Arkiv + datum bokat |  |  |

Årlig minimiuppföljning (check)

☐ Planen uppdaterad med genomfört underhåll

☐ Kostnader uppdaterade med utfall

☐ Nya risker/observationer dokumenterade

☐ Prioritering uppdaterad

☐ Kommande 12–24 månader beslutade

☐ Kommunikation genomförd (styrelse/medlemmar)

☐ Nästa översyn inbokad

Noteringar

Tips: Sätt 1–2 fasta styrelsemöten per år som “Underhållsplan & budget”-möten – då blir rutinen självgående.