MALL: Prioriteringsmatris för underhåll (risk × konsekvens × brådska)

Kort beskrivning: En enkel beslutsmall som hjälper styrelsen prioritera åtgärder utifrån risk, konsekvens och brådska — utan att fastna i detaljer.

Syfte

När många åtgärder konkurrerar om samma budget blir diskussionen lätt godtycklig. Den här mallen gör prioriteringen spårbar och konsekvent.

När använder du mallen?

- När ni har flera större åtgärder och behöver rangordna.

- När underhållsskuld ska “flyttas in” i planen med nya årtal.

- Inför budget/avgift när allt inte kan göras samtidigt.

- Vid framtagning av styrelserapport (2–3 beslut i fokus).

Instruktion

Steg 1: Välj 6–15 åtgärder som ska jämföras.
Steg 2: Sätt poäng (1–3) för risk, konsekvens och brådska.
Steg 3: Sortera på totalpoäng och bestäm: gör nu / utred / planera senare.

Innehåll

A. Poängskala (enkel 1–3)

Risk: 1 låg, 2 medel, 3 hög

Konsekvens: 1 liten, 2 tydlig, 3 stor (skada/säkerhet/drift)

Brådska: 1 kan vänta, 2 bör göras snart, 3 bör göras nu

B. Matris (tabell)

| Åtgärd | System/ Komponent | Risk (1–3) | Konsekvens (1–3) | Brådska (1–3) | Total (3–9) | Rekommendation (Gör nu/Utred/Planera) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

C. Beslutsregel (för tydlighet)

8–9 poäng: Gör nu / besluta finansiering

6–7 poäng: Utred/offert/projektering inom 0–12 mån

3–5 poäng: Planera in / följ upp vid nästa revidering

Noteringar

- Poängen ska inte vara “perfekt”, den ska vara konsekvent.

- Skriv alltid en kort kommentar — det gör matrisen begriplig för nästa styrelse.