MALL: Projektchecklista – Från upphandling till garanti och återföring i underhållsplan

Kort beskrivning:

Syfte

Minska risken för vanliga projektmissar: otydligt scope, svaga beslut, bristande dokumentation, missad garanti och att underhållsplanen aldrig uppdateras efter genomfört arbete.

När använder du mallen?

- Vid alla åtgärder som kräver upphandling (även “mindre” projekt som snabbt växer).

- När styrelsen vill ha kontroll utan att bli projektledare på heltid.

- Vid överlämning mellan styrelser eller förvaltare.

Instruktion

Steg 1: Kryssa i vad ni redan har gjort.
Steg 2: Fyll i ansvarig och datum för resterande punkter.
Steg 3: Använd mallen som agenda i styrelsemöten (status, risk, nästa steg).

Innehåll

A) Förberedelse & beslut (innan upphandling)

☐ Problem/ behov beskrivet (vad är fel och varför åtgärd?)

☐ Mål definierat (funktion, kvalitet, livslängd, boendepåverkan)

☐ Avgränsning (vad ingår / ingår inte)

☐ Förstudie/inspektion beställd eller genomförd (om relevant)

☐ Risker identifierade (t.ex. dolda fel, asbest, driftstopp, myndighetskrav)

☐ Budgetram satt (± intervall) och finansieringsprincip vald

☐ Beslut i styrelsen: “Gå vidare till upphandling” (protokollfört)

Ansvarig: __________ Klart datum: __________

B) Upphandling (FFU, anbud, val av leverantör)

☐ Förfrågningsunderlag (FFU) färdigställt

☐ Kravlista: funktion/utförande, tider, dokumentation, egenkontroller, garantier

☐ Utvärderingsmodell fastställd (pris + kvalitet + referenser + risk)

☐ Anbud inhämtade (antal: ___) och sammanställda

☐ Referenstagning genomförd (minst 2 referenser)

☐ Avtalsform/kontraktsvillkor klara (betalplan, vite, ÄTA-hantering, tider)

☐ Beslut i styrelsen: “Tilldela” (protokollfört)

Ansvarig: __________ Klart datum: __________

C) Genomförande (styrning, kvalitet, ekonomi)

☐ Startmöte genomfört (roller, tider, kommunikation, ordningsregler)

☐ Kontaktvägar och beslutsordning fastställd (vem godkänner vad?)

☐ Byggmöten planerade (frekvens: ___) och minnesanteckningar sparas

☐ Egenkontroller / kvalitetsdokumentation inplanerad

☐ ÄTA-rutin: inga ÄTA utan skriftligt godkännande

☐ Ekonomi följs upp mot budget (avvikelsegräns: ___ %)

☐ Boendeinformation utskickad vid behov (datum: ___)

Ansvarig: __________ Klart datum: __________

D) Avslut (slutbesiktning, överlämning, betalning)

☐ Slutbesiktning bokad och genomförd

☐ Protokoll åtgärdat (eventuella fel/anmärkningar stängda)

☐ Drift- och skötselinstruktioner mottagna

☐ Garantitider och garantibesiktning planerad (datum: ___)

☐ “As-built”/relationshandlingar sparade (om relevant)

☐ Slutfaktura kontrollerad och godkänd enligt avtal/betalplan

Ansvarig: __________ Klart datum: __________

E) Återföring (det som ofta glöms)

☐ Underhållsplan uppdaterad (genomfört + nya intervall/åtgärder)

☐ Kostnadsutfall registrerat (för bättre framtida budget)

☐ Beslutslogg uppdaterad (vad vi valde och varför)

☐ Dokumentarkiv komplett (avtal, offerter, protokoll, garantier, foto)

☐ Lärdomar noteras (vad gjorde vi bra/dåligt till nästa gång?)

Ansvarig: __________ Klart datum: __________Förening: [ ]

Noteringar

Tips: De sista fem kryssen (Återföring) är där mest värde skapas över tid. Prioritera dem.