MALL: Avvikelselogg el – upptäckt, risk, åtgärd och verifiering

Kort beskrivning: Allt som “inte är som det ska” i elen hamnar här – och drivs till stängt med verifiering.

Syfte

Minska risken för elrelaterade driftstopp och säkerhetsproblem. Skapa prioriterad backlog (istället för lösa lappar och muntliga notiser). Bygga historik för kommande besiktning, upphandling och underhållsplan.

När använder du mallen?

- När boende rapporterar problem (jordfelsbrytare löser, blinkande belysning, varmgång)

- Efter rond i teknikrum/trapphus/källare

- Efter elbesiktning eller i samband med elprojekt

- När ni vill följa upp återkommande fel och hitta mönster

Instruktion

Steg 1: Skapa en rad per avvikelse (kort och faktabaserat).	
Steg 2: Sätt risknivå (H/M/L) och om omedelbar åtgärd behövs.

Steg 3: Bestäm åtgärd som går att beställa + deadline + ansvarig.

Steg 3: Stäng först när ni har verifiering (intyg, protokoll, foto, test).

Innehåll

Avvikelselogg el

(nästa sida)

| ID | Datum | Plats/ objekt | Avvikelse (symptom) | Risk (H/M/L) | Påverkan (säkerhet/drift) | Omedelbar åtgärd (om behövs) | Beställd åtgärd (beställningsbar) | Ansvarig | Utförare | Deadline | Kostnad (est.) | Status (Ny/Beställd/Pågår/ Klart/Verifierad) | Verifiering (hur?) | Återföring till plan (Ja/Nej + notering) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL-003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Riskguide

| Risknivå | Exempel | Rekommenderad hantering |
| --- | --- | --- |
| H | Varmgång/bränt lukt, återkommande jordfel, exponerade ledare, fel i huvudcentral | Åtgärda omedelbart / akut elektriker. Dokumentera och verifiera. |
| M | Återkommande säkringsutlösning, trasig belysning i utrymningsväg, glappkontakt | Beställ åtgärd med deadline (1–4 veckor). Följ upp. |
| L | Kosmetiskt/icke-kritiskt (mindre märkning, ej brådskande förbättring) | Planera in i kommande underhåll / samordna med större jobb. |

Checklista

☐ Avvikelsen är beskriven med fakta (vad händer, var, hur ofta)

☐ Risknivå är satt och motiverad kort

☐ Åtgärden är beställningsbar (inte “kolla på det”)

☐ Status drivs till Verifierad (intyg/protokoll/test/foto)

☐ Relevanta avvikelser återförs till underhållsplan (nya åtgärder/intervall)