MALL: Införande på 14 dagar – Snabbstart för underhållsplan & rondering

Kort beskrivning: En praktisk 14-dagars checklista för styrelse, förvaltning och drift som vill komma igång snabbt med ett webbaserat underhållssystem – utan utbildningsprojekt eller full migrering. Fokus ligger på snabb nytta: första planposten, första ronden och en enkel rutin som gör att arbetet fortsätter efter testperioden.

Syfte

Att säkerställa snabb adoption och hög grundkvalitet från start. Ni går från “konto skapat” till:

- Minst en tydlig planpost i närtid

- En genomförd rond med uppföljning

- En fast månatlig rutin som gör planen levande

Målet är inte att “lägga in allt” – utan att skapa ett fungerande arbetssätt.

När använder du mallen?

- När ni inför ett nytt underhållssystem och vill starta med self-service

- När ni vill testa systemet med verklig data utan att migrera hela historiken

- När ni vill säkerställa att plan + rondering faktiskt leder till beslut

- När ni vill undvika parallell administration (Excel + mejl + PDF)

Instruktion

Steg 1: Utse en införandeansvarig (en person håller tempot).

Steg 2: Välj startläge (PDF / Excel / ingen plan / testplan).

Steg 3: Följ dag-för-dag-planen (15–30 minuter per dag räcker).

Steg 4: Säkerställ att “Definition of Done” är uppfylld.

Steg 5: Sätt en månatlig rutin – det är den som avgör om införandet lyckas.

Innehåll

1) Definition of Done (klart efter 14 dagar)

| Kontrollpunkt | Klart |
| --- | --- |
| Konto skapat och minst 1 fastighet registrerad | ☐ |
| Minst 1 planpost i närtid (1–3 år) är tydlig (omfattning, kostnad, ansvar) | ☐ |
| Minst 1 dokument (protokoll/offert/besiktning) kopplat till planpost | ☐ |
| Minst 1 rond genomförd med minst 3 observationer | ☐ |
| Observationer har ansvarig + uppföljning | ☐ |
| Månatlig rutin är beslutad och inlagd i styrelseagenda | ☐ |
| Alla vet syftet: mindre dubbeljobb, bättre beslut, bättre budgetunderlag | ☐ |

2) Roller och ansvar

| Roll | Namn | Ansvar under införandet |
| --- | --- | --- |
| Införandeansvarig |  | Håller tempot, följer checklistan |
| Styrelserepresentant |  | Prioritering, beslut, kommunikation |
| Förvaltning / Teknik |  | Struktur, kvalitetssäkring, underlag |
| Drift / Teknisk resurs |  | Rondering, observationer, uppföljning |

3) Förberedelser (Dag 0)

Startläge

| Val | Kryssa |
| --- | --- |
| Jag har plan i PDF | ☐ |
| Jag har plan i Excel | ☐ |
| Jag har ingen plan | ☐ |
| Jag vill starta med testplan | ☐ |

Underlag (om ni har)

| Underlag | Kryssa |
| --- | --- |
| Senaste underhållsplan / statusbesiktning | ☐ |
| 3–5 offerter/fakturor från större åtgärder | ☐ |
| Relevanta styrelseprotokoll/beslut | ☐ |

Vad slutar vi göra under testet? (välj minst 1)

| Val | Kryssa |
| --- | --- |
| Uppdaterar inte Excel parallellt | ☐ |
| Sprider inte underlag i mejltrådar | ☐ |
| Har inte “oklar ägare” på planposter | ☐ |

4) 14-dagarsplan (dag-för-dag)

| Dag | Vad gör vi? | Roll | Klart |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skapa konto, registrera 1 fastighet | Införandeansvarig | ☐ |
| 2 | Skapa 1 planpost i närtid (1–3 år) | Förvaltning | ☐ |
| 3 | Gör posten beslutsbar (ansvar + status + 1 dokument) | Styrelse/Förvaltning | ☐ |
| 4 | Genomför första ronden (minst 3 observationer) | Drift | ☐ |
| 5 | Sätt ansvar + uppföljning på observationer | Drift/Förvaltning | ☐ |
| 6 | Ta fram första beslutsunderlaget | Styrelse | ☐ |
| 7 | Sätt månatlig rutin (plan + rond) | Styrelse | ☐ |
| 8 | Standardisera inmatning (“Vad + Var + Omfattning”) | Förvaltning | ☐ |
| 9 | Testa import/startläge | Införandeansvarig | ☐ |
| 10 | Koppla observation till planpost | Förvaltning | ☐ |
| 11 | Skapa “Nästa 30 dagar”-lista (3 punkter) | Styrelse | ☐ |
| 12 | Säkerställ att fler kan använda systemet | Införandeansvarig | ☐ |
| 13 | Mät nuläge (aktivitet + kvalitet) | Införandeansvarig | ☐ |
| 14 | Retrospektiv – vad behåller vi? | Alla | ☐ |

5) Snabbmätning (Dag 13–14)

| Mått | Nuläge |
| --- | --- |
| Aktiva användare senaste 7 dagar |  |
| Antal planposter uppdaterade (närtid) |  |
| Antal observationer i rond |  |
| Andel “oklart” i närtidsposter (%) |  |
| Beslut fattade baserat på systemet |  |

6) Månatlig rutin (efter införandet)

| Månadsmoment | Klart |
| --- | --- |
| Uppdatera minst 3 planposter | ☐ |
| Gå igenom senaste rond | ☐ |
| Uppdatera status på beslutade åtgärder | ☐ |
| Markera utförda åtgärder med faktisk kostnad | ☐ |
| Identifiera ev. budgetglapp i närtid | ☐ |

7) Nästa 30 dagar (Handlingsplan)

| Prioritet | Åtgärd | Ansvar | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Noteringar

Tips:

- Håll införandet litet men konsekvent.

- Fokusera på närtidsposter (1–3 år).

- Undvik parallella system under testet.

- Det är rutinen – inte datamängden – som avgör långsiktig kvalitet.